# INFORMACJA

Z realizacji Uchwały Nr 495 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku  w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Zgodnie z Uchwałą Nr 495 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 realizacja wydatków na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Kwota planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wynosiła 15.869.016,67 zł, z czego:

- zadania z niewygasających wydatków za 2012 rok wykonano na kwotę                   10.130.726,88 zł,

- do budżetu miasta 2013 r. wprowadzono środki wraz z zadaniami do realizacji w kwocie 5.681.506,18 zł,

- w wyniku realizacji zadań nie wydatkowano środków w kwocie 56.783,61 zł.

Realizację zadań z niewygasających wydatków za 2012 r. szczegółowo przedstawiono w Załączniku nr 1.

W trakcie roku 2013 do budżetu miasta zostały wprowadzone środki wraz z zadaniami do realizacji w łącznej kwocie 5.681.506,18 zł, w tym:

- „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ulicy Sosnowej, Harcerskiej oraz łącznika ulicy Pl. Górnika –Powstańców Wlkp. w Koninie” – kwota 11.992,50 zł,

- „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)” – kwota 522.489,95 zł,

- „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej” – kwota 5.278,29 zł,

- „Wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania przez uprawniony organ –Marszałka Województwa ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego”– kwota 9.000,00 zł,

- „Budowa oświetlenia  na ul. Kanałowej” – kwota 1.149,61 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa)”– kwota 24.000,00 zł,

- „Remont ulicy Sosnowej, Harcerskiej oraz łącznika ulicy Pl. Górnika–Powstańców Wlkp. w Koninie” – kwota 537.320,69 zł,

- „Dokumentacje przyszłościowe – (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska)” – kwota 119.400,00 zł,

- „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” – kwota 4.450.875,14 zł.

W wyniku realizacji zadań nie wydatkowano środków w łącznej kwocie 56.783,61 zł, mianowicie:

- w części gminnej niewydatkowane środki w kwocie 45.713,61 zł dotyczyły zadań:

- „Realizacja umów o świadczenie pomocy prawnej” – zadanie zrealizowano w części, niewykorzystana kwota w wysokości 24.461,61 zł wynika z niezakończonego postępowania sprawy podatkowej oraz z tytułu niezbędnej konsultacji prawnej związanej ze sprawą,

- „Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego”– zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, niewydatkowane środki są środkami otrzymanymi z Urzędu Skarbowego w Koninie z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w  kwocie 21.252,00 zł.

- w części powiatowej niewydatkowane środki w kwocie 11.070,00 zł dotyczyły zadania:

- „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” – wykonanie zadania w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego zostało zrealizowane, a przewidziana kwota wynagrodzenia nie została w całości wykorzystana z uwagi na mniejszą ilość pobytów projektantów na budowie niż założono.

Po upływie terminu, wskazanego dla każdego zadania odrębnie, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 56.783,61 zł zostały przekazane na dochody budżetu miasta.

Zastępca Prezydenta

Miasta Konina

/-/ Marek Waszkowiak