Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ……… Rady Miasta Konina z dnia ……………. w sprawie zmiany ZLPR Miasta Konina na lata 2007-2015

Tabela 1 Zadania zrealizowane i w trakcie realizacji

|  |  |  |  | sektor publiczny |  |  |  |  | sektor prywatny | nazwa podmiotu z sektora prywatnego | LATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Beneficjent końcowy | Tytuł inwestycji planowanych do realizacji | Całkowi-ty koszt projektu (tys. PLN) | fundusze strukturalne | budżet pań-stwa | Samo-rząd terytor-ialny | inne publiczne | nazwa innych publicznych |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | Wymiana kabin windowych | 330,00 | 280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 49,50 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wspólnota Mieszkaniowa, Kurpińskiego 2 | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 400,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 60,00 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kurpińskiego 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | Budowa ekologi-cznych altan śmietniko-wych | 1 350,00 | 1147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 202,50 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Karłowicza 3 | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 120,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 18,00 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Karłowicza 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wspólnota Mieszkaniowa Noskowskiego 3 | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 180,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 27,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Noskowskiego 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | Remont Osiedlowego Domu Kultury ODK ZATORZE | 350,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 52,50 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | Urządzenie placów zabaw - boisk sportowych | 300,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 45,00 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłaowa 3A | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 520,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 78,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłaowa 3A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłaowa 3B | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 520,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 78,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłaowa 3B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłowa 3C | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 240,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 36,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłowa 3C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Wspólnota Mieszkaniowa Wieniawskiego 1 | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 300,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 45,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Wieniawskiego 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Wspólnota Mieszkaniowa Wieniawskiego 2 | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 40,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 6,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Wieniawskiego 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | Monitoring osiedla | 200,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie | Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie | 5650,00 | 2500,00 | 3000,00 | 150,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Powst.Wlkp.7) | 220,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 33,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Powst.Wlkp.5) | 179,00 | 152,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26,85 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Al. 1 Maja 1) | 200,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Przemysłowa 14) | 319,00 | 271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 47,85 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Powst.Styczn.2, ) | 780,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 117,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 20) | 454,00 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 68,10 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 18) | 454,00 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 68,10 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 21) | 540,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 81,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 29) | 540,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 81,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 31) | 595,00 | 505,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 89,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 33) | 595,00 | 505,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 89,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyzwolenia 9) | 595,00 | 505,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 89,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyzwolenia 11) | 495,00 | 420,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 74,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyzwolenia 7) | 468,00 | 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 70,20 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyzwolenia 19) | 414,00 | 351,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 62,10 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyzwolenia 5) | 510,00 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 76,50 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyzwolenia 23) | 432,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 64,80 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyzwolenia 1) | 547,00 | 464,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 82,05 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 7) | 510,00 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 76,50 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Sosnowa 7) | 397,00 | 337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 59,55 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 13) | 545,00 | 463,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 81,75 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Sosnowa 19) | 397,00 | 337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 59,55 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Sosnowa 21) | 397,00 | 337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 59,55 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Sosnowa 17) | 397,00 | 337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 59,55 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyszyńskiego 23) | 375,00 | 318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 56,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Zakole 6) | 432,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 64,80 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Zakole 8) | 432,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 64,80 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego ul. Zakole 10) | 397,00 | 337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 59,55 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 listopada 15) | 545,00 | 463,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 81,75 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Zakole 12) | 432,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 64,80 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Okólna 39) | 735,00 | 624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 110,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Okólna 37) | 735,00 | 624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 110,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 17) | 595,00 | 505,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 89,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Zakole 16) | 440,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 66,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Okólna 31) | 580,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 87,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Okólna 35) | 320,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 48,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Zakole 3) | 595,00 | 505,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 89,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Okólna 41) | 730,00 | 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 109,50 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Wyzwolenia 4) | 597,00 | 507,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 89,55 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Bydgoska 16) | 405,00 | 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 60,75 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Bydgoska 14) | 405,00 | 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 60,75 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Harcerska 1) | 475,00 | 403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 71,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. Bydgoska 12) | 405,00 | 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 60,75 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 19) | 375,00 | 318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 56,25 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego (ul. 11 Listopada 37) | 517,00 | 439,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 77,55 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 1 | Modernizacja kabin windowych | 510,00 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 76,50 | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Wspólnota Mieszkaniowa , ul. Kard. Wyszyńskiego 11 | Modernizacja kabin windowych | 360,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 54,00 | Wspólnota Mieszkaniowa , ul. Kard. Wyszyńskiego 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Wspólnota Mieszkaniowa , ul. Kard. Wyszyńskiego 13 | Modernizacja kabin windowych (ul. Kard. Wyszyńskiego 13) | 547,00 | 464,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 82,05 | Wspólnota Mieszkaniowa , ul. Kard. Wyszyńskiego 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych (ul. Wyzwolenia 11) | 420,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 63,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych - (ul. Wyzwolenia 9) | 420,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 63,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych (ul. 11 Listopada 15) | 360,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 54,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych (ul. Zakole 3) | 360,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 54,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych (ul. Bydgoska 16) | 160,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 24,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych (ul. Bydgoska 14) | 160,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 24,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych (ul. Bydgoska 12) | 160,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 24,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 21 | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 295,00 | 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 44,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Miasto Konin | Przebudowa Mostu Toruńskiego | 8 504,00 | 0,00 | 1867,00 | 6 637,00 | 0,00 | - | 0,00 | Miasto Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 61,00 | 1704,00 | 6 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ | Adaptacja budynku przy ul. Południowej do celów społecznie użytecznych zwiększających aktywność obywatelską lokalnej społeczności oraz przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych | 975,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | - | 150,00 | Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 405,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Miasto Konin | Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciań-ski | 13862,70 | 9010,80 | 0,00 | 4851,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 6,70 | 7017,00 | 6145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Miasto Konin | Przebudowa sali gimna-stycznej (SP nr 11) | 2600,00 | 1 950,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | MTBS Sp z o.o. | Rewitalizacja - odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zofii Urbanowskiej w Koninie | 2079,45 | 0,00 | 0,00 | 623,84 | 1455,61 | KFM | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,86 | 1559,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | MTBS Sp z o.o. | Rewitalizacja - odbudowa kamienicy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte w Koninie - 1 etap | 1775,34 | 0,00 | 0,00 | 532,60 | 1242,74 | KFM | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479,45 | 295,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Miasto Konin | Rewitalizacja - odbudowa kamienicy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte w Koninie - budynek nr 2 | 2911,05 | 0,00 | 0,00 | 873,32 | 2037,73 | KFM | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455,52 | 1455,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | ChSCh | Centrum pomocy potrzebującym w Koninie | 1663330,60 | 752607,00 | 0,00 | 0,00 | 797607,00 | - | 40000,00 | ChSCh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831665,30 | 831665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Paweł Kurek Zakład Fryzjerski | Rewitalizacja zewnętrzna kamienicy usługowej - mieszkaniowej oraz chodnika | 82,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 20,50 | prywatny przedsiębiorca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 34,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | współwłaściciele: Krzysztof, Piotr, Bolesław Łacińscy | Remont kamienicy (wpisanej do rejestru zabytków w 1975 r.) | 100000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 25000,00 | współwłaściciele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Miasto Konin | Przebudowa i odbudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych i oficyn, położonych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie | 8047,10 | 0,00 | 2409,70 | 5637,40 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,80 | 860,00 | 4129,40 | 2741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Piotr Gray F.U. WIDOK | Sala kinowo - koncertowa (plus mała gastronomia) | 1 050,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 202,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | Termorenowacja budynku mieszkalnegowielorodzin-nego | 16 000,00 | 13600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2400,00 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Koninie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |

Tabela 2 Zadania planowane do realizacji

|  |  | W tys. zł |  | sektor publiczny |  |  |  |  | sektor prywatny | nazwa podmiotu z sektora prywatnego | LATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Beneficjent końcowy | Tytuł inwestycji planowanych do realizacji | Całkowity koszt projektu (tys. PLN) | fundusze strukturalne | budżet państwa | samorząd terytorialny | inne publiczne | nazwa innych publicznych |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | KDK | Amfiteatr "Na skarpie" (Modernizacja ogrodzenia, toalet, korytarzy, wymiana ławek na siedziskach) | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 427,00 | 362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 427,00 | 362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 427,00 | 362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 180,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 180,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Górnika 3, Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 215,00 | 182,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Górnika 3, Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Górnika 1 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 215,00 | 182,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Górnika 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Górnika 2 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 184,00 | 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Górnika 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wspólnota Mieszkaniowa, Al. 1 Maja 11 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 154,00 | 130,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | Wspólnota Mieszkaniowa, Al. 1 Maja 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Wlkp. 1 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 192,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Wlkp. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Wlkp. 2 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 174,00 | 147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Wlkp. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 4 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 192,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Wlkp. 3 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 194,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Wlkp. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 6 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 132,00 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 8 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 132,00 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wlkp.8 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 306,00 | 260,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wlkp.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wlkp. 10 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 306,00 | 260,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wlkp. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Wspólnota Mieszkaniowa, Al. 1 Maja 3 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 275,00 | 233,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | Wspólnota Mieszkaniowa, Al. 1 Maja 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Wspólnota Mieszkaniowa, Dworcowa 8 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 245,00 | 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | Wspólnota Mieszkaniowa, Dworcowa 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Wspólnota Mieszkaniowa, Górnicza 9 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 92,00 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | Wspólnota Mieszkaniowa, Górnicza 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 5 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 131,00 | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,65 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 10 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 138,00 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | Wspólnota Mieszkaniowa, Bydgoska 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Styczniowych 1 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 325,00 | 276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Styczniowych 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Styczniowych 3 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 325,00 | 276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | Wspólnota Mieszkaniowa, Powstańców Styczniowych 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 18 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 325,00 | 276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 5 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 293,00 | 249,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,95 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 6 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 286,00 | 243,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 10 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 286,00 | 243,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Wspólnota Mieszkaniowa Broniewskiego 4 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 4 | 287,00 | 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Legionów 2 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 251,00 | 213,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Legionów 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Legionów 3 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 251,00 | 213,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Legionów 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin, ul. Kosmonautów 12 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 427,00 | 362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 4 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 127,00 | 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,05 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 28 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 180,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 26 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 180,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 15 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 251,00 | 213,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 16 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 251,00 | 213,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 17 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 131,00 | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,65 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 18 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 295,00 | 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 19 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 295,00 | 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 20 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Okólna 33 | 155,00 | 131,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Okólna 33 | 549,00 | 466,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,35 | Wspólnota Mieszkaniowa Okólna 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| 44 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 22 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 295,00 | 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Wspólnota Mieszkaniowa Kosmonautów 1 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 297,00 | 252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,55 | Wspólnota Mieszkaniowa Kosmonautów 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 2 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 321,00 | 272,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,15 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 4 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 195,00 | 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 8 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 239,00 | 203,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,85 | Wspólnota Mieszkaniowa Kleczewska 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 2 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 216,00 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 4 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 234,00 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 6 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Al. 1 Maja 6 | 234,00 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 16 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 297,00 | 252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,55 | Wspólnota Mieszkaniowa Al. 1 Maja 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Wspólnota Mieszkaniowa Powst. Wlkp.9 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 411,00 | 349,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65 | Wspólnota Mieszkaniowa Powst. Wlkp.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 4 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 273,00 | 232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Wspólnota Mieszkaniowa Górnicza 11 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 143,00 | 121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,45 | Wspólnota Mieszkaniowa Górnicza 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Wspólnota Mieszkaniowa Górnicza 13 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 144,00 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | Wspólnota Mieszkaniowa Górnicza 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Wspólnota Mieszkaniowa Energetyka 3 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 292,00 | 248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | Wspólnota Mieszkaniowa Energetyka 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Wspólnota Mieszkaniowa Powst. Styczniowych 5 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 398,00 | 338,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | Wspólnota Mieszkaniowa Powst. Styczniowych 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| 59 | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 1 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 418,00 | 355,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 |
| 60 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 6 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kolejowa 6 | 300,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 61 | Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 11 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 634,00 | 538,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10 | Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 |
| 62 | Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 13 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 13 | 635,00 | 539,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 |
| 63 | Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 19 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 656,00 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 |
| 64 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 8 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 335,00 | 284,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,25 | Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| 65 | Wspólnota Mieszkaniowa Energetyka 2A | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 190,00 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | Wspólnota Mieszkaniowa Energetyka 2A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 66 | Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 21 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 477,00 | 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,55 | Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 67 | Wspólnota Mieszkaniowa Sosnowa 1 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 563,00 | 478,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,45 | Wspólnota Mieszkaniowa Sosnowa 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,00 | 0,00 |
| 68 | Wspólnota Mieszkaniowa Sosnowa 3 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 563,00 | 478,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,45 | Wspólnota Mieszkaniowa Sosnowa 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,00 | 0,00 |
| 69 | Wspólnota Mieszkaniowa Zakole 5 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 662,00 | 562,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | Wspólnota Mieszkaniowa Zakole 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 |
| 70 | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 5 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 473,00 | 402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,95 | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 |
| 71 | Wspólnota Mieszkaniowa , ul. Kard. Wyszyńskiego 21 | Modernizacja kabin windowych | 240,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kard. Wyszyńskiego 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Wspólnota Mieszkaniowa Zakole 5 | Modernizacja kabin windowych | 360,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Zakole 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych | 240,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych | 360,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | Modernizacja kabin windowych | 360,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Studio Duo Henryk Drzewiecki ul. 11 Listopada 17 62-510 Konin | Galeria Sztuki Łaźnia | 404,00 | 242,40 | 0,00 | 242,40 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | Studio Duo Henryk Drzewiecki ul. 11 Listopada 17 62-510 Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 204,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | MOSIR Konin | Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 78 |  | Budowa kompleksu boisk osiedlowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 |  | Budowa Kąpieliska Miejskiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  | Budowa boiska piłkarskiego z obiektem kulturalno-sportowym | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 |  | Budowa Kąpieliska Miejskiego wraz z obiektami towarzyszącymi w rejonie jeziora Pątnowskiego (korty tenisowe, golf ,gastronomia) | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 |  | Budowa kortów krytych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 83 |  | Budowa lodowiska sztucznego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  | Modernizacja stadionu piłkarskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 85 |  | Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „Rondo” | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 |  | Rozbudowa basenu krytego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 |  | Rozbudowa sali sportowej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Miasto Konin | Modernizacja stadionu im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego | 10 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3 350,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Wspólnota Mieszkaniowa Szeligowskiego 2 | Termorenowacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego | 460,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 69,00 | Wspólnota Mieszkaniowa Szeligowskiego 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Miasto Konin | Przygotowanie terenów inwestycyjnych po działalność przemysłową i usługową w obrębie Konin-Międzylesie | 23250,00 | 23250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | Miasto Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 17 000,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Miasto Konin | Przygotowanie terenów inwestycyjnych po działalność przemysłową i usługową w obrębie Konin-Maliniec | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 1,00 | Miasto Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 1 500,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Miasto Konin | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego nr 1A i 1B przy ul. Dmowskiego w Koninie | 8022,00 | 0,00 | 0,00 | 8022,00 | 0,00 | - | 0,00 | Miasto Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4 150 | 3 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Powiat Koniński | Rewitalizacja budynku kamienicy - Dom Zemełki | 1815,00 | 1540,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Miasto Konin | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gotyckiej w Koninie (Gosławice) | 4913,00 | 0,00 | 0,00 | 4913,00 | 0,00 | - | 0,00 | Miasto Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 2 574 | 2 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Miasto Konin | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Józefa Bema w Koninie | 6888,40 | 0,00 | 0,00 | 6888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1753,00 | 2567,70 | 2567,70 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Miasto Konin | Rewitalizacja - modernizacja budynku mieszkalnego frontowego i oficyny przy ul. PCK 2 w Koninie | 2551,90 | 0,00 | 0,00 | 2551,90 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 0,00 | 0,00 | 2475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Miasto Konin | Budowa Sali konferencyjno - sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2 550,00 | - | 0,00 | Miasto Konin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Miasto Konin | Modernizacja Kąpieliska Miejskiego. | 3000,00 | 2550,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MOSiR | Remont stadionu | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Wspólnota Mieszkaniowa, Ul. Kolejowa 10,12 | Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego | 210,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 31,50 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 50,00 | 0,00 |
| 101 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 14,16,18,20,22 | Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego | 425,00 | 361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,75 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 14,16,18,20,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 190,00 | 0,00 |