# INFORMACJA

Z realizacji Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku  w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Zgodnie z Uchwałą Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku                     w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 realizacja wydatków na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Kwota planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynosiła 8.088.177,50 zł, z czego:

- zadania z niewygasających wydatków za 2013 rok wykonano na kwotę                   5.651.367,98 zł,

- do budżetu miasta 2014 roku wprowadzono środki wraz z zadaniami do realizacji            w kwocie 2.424.366,73 zł,

- w wyniku realizacji zadań nie wydatkowano środków w kwocie 12.442,79 zł.

Realizację zadań z niewygasających wydatków za 2013 r. szczegółowo przedstawiono                 w tabeli, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

W trakcie roku 2014 do budżetu miasta zostały wprowadzone środki wraz z zadaniami do realizacji w łącznej kwocie 2.424.366,73 zł, w tym:

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina              w rejonie ul. Dworcowa-Kolejowa etap 2 (faza 2) – kwota 2.700,00 zł,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina             w rejonie ul. Dworcowa-Kolejowa (faza 2) – kwota 5.603,05 zł,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina              w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej (faza 1 i faza 2) – kwota 15.990,00 zł,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina          w rejonie ul. Przemysłowej – Gajowej (faza 2) – kwota 7.003,80 zł,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - osiedle Wilków etap 2 (faza 3) – kwota 23.800,50 zł,

-Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) – kwota 51.660,00 zł,

-Przebudowa ulicy Stodolnianiej w Koninie - kwota 1.702.980,52 zł,

-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej             (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) – kwota 41.000,20 zł,

-Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie - kwota 32.121,00 zł,

-Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w  SP nr 15 w Koninie- kwota 3.807,96 zł,

-Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie- kwota 29.999,70 zł,

-Wniesienie  wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w  ulicy Piaskowej, Borowej             i Świerkowej  w Koninie - kwota 125.400,00 zł,

-Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu             w  ulicy  Rudzickiej - kwota 262.900,00 zł,

-Dokumentacje przyszłościowe - kwota 119.400,00 zł.

W wyniku realizacji zadań nie wydatkowano środków w łącznej kwocie 12.442,79 zł  na dwóch zadaniach:

-Przygotowanie kompleksowego wniosku z harmonogramem rzeczowo-finansowym                  i określeniem efektu ekologicznego na termomodernizację dwóch placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 12.300,00 zł. Warunkiem wypłaty drugiej części wynagrodzenia było umieszczenie wniosku dotyczącego dofinansowania projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie miasta Konina” na liście rankingowej do dnia 25.06.2014 r. Ponieważ wniosek nie został umieszczony na liście rankingowej nie wypłacono drugiej transzy wynagrodzenia.

-Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Koninie – kwota 142,79 zł. Odstąpiono od umowy z wykonawcą, zabezpieczono środki finansowe szacunkowo w celu zapłaty za wykonane prace. Kwota w wysokości 142,79 zł wynika z różnicy pomiędzy kwotą szacowaną, a rzeczywiście wydatkowaną.

Po upływie terminu, wskazanego dla każdego zadania odrębnie, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 12.442,79 zł zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu miasta.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki